Piattaforma dati white label con Claude Code

Guida operativa: dallo sviluppo locale alla consegna al cliente, in conformità a GDPR, NIS2 e AI Act

21 ottobre 2026

# Premessa

Questo documento descrive come realizzare con Claude Code una piattaforma web che raccoglie dati, li visualizza e può essere estesa con nuove funzioni. La piattaforma viene sviluppata prima in locale e poi pubblicata online. È progettata per essere consegnata integralmente al cliente e replicata per altri clienti (white label).

Claude Code lavora direttamente nel repository: scrive il codice, esegue comandi, gestisce database e test, usa Git e GitHub. Le scelte di architettura e la conformità normativa restano responsabilità di chi sviluppa e del cliente.

Avvertenza. Le indicazioni normative di questo documento descrivono misure tecniche e organizzative e non costituiscono consulenza legale. Vanno validate con un DPO o un legale.

# 1. Lo stack consigliato

L'obiettivo è poter consegnare tutto al cliente senza vincoli verso fornitori. Per questo lo stack usa solo componenti open source che girano su qualsiasi infrastruttura.

| Livello | Scelta | Perché |
| --- | --- | --- |
| Applicazione | Next.js + TypeScript | Interfaccia e API in un unico progetto, molto diffuso: facile da passare ad altri sviluppatori |
| Database | PostgreSQL + ORM (Drizzle o Prisma) con migrazioni versionate | Open source e robusto. Ha la Row-Level Security per isolare i dati e i campi JSONB per dati flessibili |
| Autenticazione | Libreria open source con MFA, oppure Keycloak se i clienti vogliono il login aziendale (SSO) | La MFA serve per la NIS2 |
| Grafici | Apache ECharts o Recharts | Dashboard interattive |
| Esecuzione | Docker + docker-compose | Lo stesso pacchetto gira sul PC dello sviluppatore, sul server e dal cliente |
| Codice e CI | GitHub + GitHub Actions | Test e deploy automatici |
| Hosting | Provider UE (Hetzner, OVHcloud, Scaleway, Aruba, AWS Milano) | Dati in UE, utile per il GDPR |

Si sconsigliano piattaforme proprietarie come Firebase: rendono difficile consegnare il codice e spostarlo su un'altra infrastruttura.

# 2. Gli step concreti

## Fase 0: preparazione

- Installare sul proprio PC Node.js LTS, Docker Desktop, Git e Claude Code (in versione CLI, app desktop o estensione VS Code). La guida è su code.claude.com/docs.

- Una sessione cloud di Claude Code va bene per scrivere codice e aprire pull request. Per vedere il sito su localhost serve invece Claude Code installato in locale.

- Creare un repository nuovo e privato dedicato alla piattaforma.

## Fase 1: requisiti e architettura, prima del codice

- Descrivere a Claude quali dati raccogliere, chi li inserisce, chi li vede, quali ruoli servono e quali grafici.

- Usare la Plan Mode (Shift+Tab): Claude propone un piano che va approvato prima che scriva codice.

- Il risultato di questa fase sono tre elementi:

  - docs/requisiti.md

  - il modello dati (tabelle e relazioni)

  - un file CLAUDE.md, la "memoria" che Claude legge a ogni sessione. Contiene le regole del progetto, per esempio:

    - "mai nomi cliente nel codice"

    - "ogni dato personale deve avere una scadenza di conservazione"

    - "nessuna credenziale nel repo"

## Fase 2: scheletro del progetto in locale

- Chiedere a Claude di creare:

  - il progetto Next.js

  - il docker-compose con PostgreSQL

  - la prima migrazione del database

  - i dati finti di esempio (seed)

  - il controllo stile del codice (linter) e i test

  - un .env.example

- Con docker compose up il sito gira su http://localhost:3000.

## Fase 3: sviluppo per moduli

Ordine consigliato dei moduli:

- login e ruoli

- raccolta dati (form, API, import CSV)

- dashboard (grafici, filtri, export)

- amministrazione (utenti, branding, registro attività)

- funzioni GDPR (export e cancellazione dei dati di una persona)

Ciclo per ogni funzione: si apre un branch, Claude implementa e scrive i test, poi passa /code-review e /security-review. Segue una pull request su GitHub, la CI la verifica e si fa il merge.

Strumenti di Claude Code utili in questa fase:

- hooks: lanciano lint e test automaticamente dopo ogni modifica.

- MCP Postgres: Claude interroga direttamente il database locale.

- skill personalizzata /nuovo-cliente: genera la configurazione per un nuovo cliente white label.

## Fase 4: pubblicazione online

- Due ambienti, staging e produzione, entrambi in UE.

- GitHub Actions esegue test → build dell'immagine Docker → deploy.

- Sul server servono:

  - HTTPS

  - credenziali in un gestore di segreti, mai nel repo

  - database non esposto su Internet

  - backup automatici cifrati, con prove di ripristino

  - log centralizzati e alert

## Fase 5: consegna al cliente

Materiale da consegnare:

- il repository, trasferito o copiato

- il README

- il runbook (installazione, backup, ripristino, aggiornamenti)

- la documentazione dell'architettura e del modello dati

- l'elenco delle variabili d'ambiente

- l'SBOM (elenco delle dipendenze) con le relative licenze

### Aspetto contrattuale decisivo per il white label

Se si cede al cliente A la proprietà di tutto il codice, non lo si può riusare per il cliente B. La soluzione tipica:

- lo sviluppatore resta titolare del core;

- il cliente riceve una licenza perpetua e irrevocabile, anche di modifica;

- al cliente si cede la proprietà solo delle personalizzazioni fatte per lui.

Il contratto va scritto con un legale.

# 3. Come renderlo white label

Regola d'oro: il core è identico per tutti i clienti. Le differenze stanno solo nella configurazione.

- Configurazione per cliente (clients/<cliente>/config o tabella nel database). Contiene:

  - nome, logo e colori (come variabili CSS)

  - dominio e lingue

  - testi legali (privacy, cookie)

  - moduli attivi (feature flag)

  - tempi di conservazione dei dati

  - funzioni AI attive o no

- Un'istanza e un database per cliente (single-tenant). È la scelta consigliata:

  - dati isolati, quindi GDPR e NIS2 più semplici da gestire;

  - consegna immediata;

  - il cliente può ospitarla da sé.

  - Conviene comunque prevedere un tenant_id nelle tabelle fin dall'inizio. Costa poco e lascia aperta la strada di un'offerta SaaS multi-cliente con la Row-Level Security di Postgres.

- Architettura a moduli per le funzioni future. Ogni funzione vive in modules/<nome> con le sue pagine, tabelle, permessi e voce di menu. Si attiva con un flag. Le integrazioni esterne passano da API REST documentate (OpenAPI) e da webhook.

- Versioni. Il core ha un numero di versione (semver), ogni cliente è fissato su una versione e le patch si propagano a tutti.

- Controllo in CI. Un controllo automatico blocca il merge se nel core compare il nome di un cliente.

# 4. Conformità by design

## 4.1 GDPR

| Requisito | Come implementarlo nel codice |
| --- | --- |
| Minimizzazione (art. 5) | Solo i campi necessari, ognuno con lo scopo documentato |
| Privacy by default (art. 25) | Ruoli con i permessi minimi, visibilità ristretta di default |
| Diritti degli interessati (artt. 15-22) | Funzioni di export, rettifica e cancellazione |
| Conservazione | Scadenza per ogni categoria di dato, con cancellazione automatica |
| Sicurezza (art. 32) | TLS, cifratura del database, cifratura dei campi sensibili, pseudonimizzazione, password con argon2 |
| Accountability | Registro di chi ha visto o modificato cosa |
| Cookie | Solo cookie tecnici (niente banner), analytics self-hosted e anonimizzati, font ospitati sul proprio server |
| Data breach (art. 33) | Log e procedura per notificare il Garante entro 72 ore |

Sul piano contrattuale il cliente è il titolare del trattamento. Chi ospita o manutiene la piattaforma è il responsabile: servono la nomina ex art. 28 (DPA) e l'elenco dei sub-responsabili (hosting, email, eventuale provider AI). Se i dati sono sanitari, su larga scala o di monitoraggio, il cliente deve fare una DPIA.

## 4.2 NIS2 (in Italia D.Lgs. 138/2024)

Lo sviluppatore probabilmente non è soggetto direttamente: dipende da settore e dimensioni. I clienti però potrebbero esserlo. In quel caso lo sviluppatore è un loro fornitore nella catena di approvvigionamento (art. 21) e gli verranno chieste garanzie. Conviene prevederle da subito:

- MFA obbligatoria, permessi per ruolo, gestione delle sessioni

- sviluppo sicuro: code review, analisi statica (SAST), Dependabot, scansione dei segreti, SBOM generato in CI

- log e monitoraggio, backup cifrati, piano di disaster recovery con tempi definiti (RPO/RTO)

- gestione delle vulnerabilità e delle patch

- log adatti alle notifiche al CSIRT (preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro 1 mese)

### Cyber Resilience Act

Dall'11 settembre 2026 è obbligatorio segnalare le vulnerabilità sfruttate e gli incidenti gravi per i prodotti digitali sul mercato UE. Gli obblighi completi partono a dicembre 2027. Se il software è sviluppato su misura per un solo cliente probabilmente il CRA non si applica. Un prodotto white label venduto a più clienti invece assomiglia di più a un "prodotto sul mercato", quindi va fatto valutare a un legale.

## 4.3 AI Act

Si applica solo se si integrano funzioni AI, per esempio analisi dei dati con un LLM, un chatbot o previsioni. Si consiglia di tenere l'AI come modulo opzionale, attivabile per singolo cliente.

### Scadenze aggiornate

Il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744) è in vigore dal 27 luglio 2026:

- i divieti valgono dal 2 febbraio 2025;

- gli obblighi di trasparenza (art. 50) valgono dal 2 agosto 2026: va detto all'utente che sta parlando con un'AI e i contenuti generati vanno marcati;

- gli obblighi per i sistemi ad alto rischio (Allegato III) slittano al 2 dicembre 2027.

### Quando diventa alto rischio

Una piattaforma di raccolta e visualizzazione dati di solito non lo è. Lo diventa se viene usata per selezione del personale, valutazione del credito, istruzione o accesso a servizi essenziali.

### Misure nel codice

- le risposte AI sono etichettate come tali;

- l'AI propone e una persona decide (niente decisioni automatiche con effetti giuridici, art. 22 GDPR);

- richieste e risposte vengono registrate;

- i dati vengono pseudonimizzati prima di inviarli al modello;

- serve un DPA con il provider AI, scegliendo dove possibile le opzioni di residenza dati UE e di non conservazione.

In Italia c'è anche la Legge 132/2025 sull'AI, in vigore dal 10 ottobre 2025.

# 5. Prossimi passi

Prima di avviare lo sviluppo vanno chiarite tre scelte, che determinano architettura e obblighi:

- Che dati raccoglie la piattaforma? Ci sono dati personali o particolari, come quelli sanitari?

- Chi ospita la piattaforma in produzione: lo sviluppatore (come servizio gestito) o ogni cliente sul proprio server?

- Sono previste funzioni AI, e di che tipo?

Con queste risposte si possono preparare docs/requisiti.md, il CLAUDE.md con le regole di architettura, white label e compliance, e lo scheletro del core (Next.js, PostgreSQL e Docker) in un repository dedicato.

# Fonti

- Digital Omnibus on AI – artificialintelligenceact.eu

- AI Act Digital Omnibus: high-risk deadlines postponed – Commissione UE

- Digital Omnibus Adopted: AI Act High-Risk Delayed to 2027 – aiacto.eu

- CSA Research Note: EU AI Act High-Risk Deadline Pushed to December 2027

- EU Cyber Resilience Act – new reporting obligations in force (Penningtons)

- CRA: a practical guide after the Commission's clarifications (noze)

- The EU Cyber Resilience Act recap: reporting obligations (Matheson)

- Claude Code – documentazione di installazione